# Договор № 26

# г. Москва                                                                                                                                  28.08.2019г

- 000 «ПКФ "ВЕРТИКАЛЬ-ЦЕНТР», в лице директора Алехина Д.Ю., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Подрядчик с одной стороны и ………………………… действующий от своего имени на основании ГК РФ, именуемый в дальнейшем Заказчик с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по разработке Архитектурного проекта

в составе:

- Пояснительная записка

- Технико-экономические показатели

- Экспликация

- Фасады

- Разрез А/1

- План 1 этажа

- План 2 этажа

- План фундамента

Схема расположения элементов перекрытия

- План кровли

- План стропильной системы кровли

## 2. ЦЕНА

- 2.1. Общая стоимость работ по Договору составляет Сорк тысяч (40000) рублей.

## 3. ПОРЯДОК       РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик оплачивает Двадцать тысяч (20000) рублей в течение трех дней от даты заключения Договора.

3.2. Заказчик оплачивает Двадцать тысяч (20000) рублей в день подписания Акта-приемки работ по Договору.

При заключении Договора на строительство дома сумма, выплаченная за проект, учитывается при заключении Договора на строительство.

## 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Весь объем работ по Договору Подрядчик обязуется выполнить в течение Четырнадцати рабочих дней от даты согласования предварительных планировок и фасадов.

## 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Подрядчик обязан производить работы в сроки, указанные в оговоре и с надлежащим качеством. В случае несвоевременно произведенных работ Подрядчиком (задержка срока окончания всего объема работ более четырнадцати дней), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 0,1% (ноль один) от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти) от общей стоимости работ по Договору. Оплата штрафа не освобождает Подрядчика от обязательств по данному Договору.

5.3. Заказчик обязан соблюдать сроки и порядок оплаты работ по Договору. В случае неоплаты либо не своевременно проведенной оплаты работ Заказчиком Подрядчик оставляет за собой право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с актированием выполненных работ по фактически понесенным затратам с последующей их компенсацией Заказчиком, с взысканием с Заказчика штрафа в размере 0,1% (ноль один) от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти) от суммы Договора. Оплата штрафа не освобождает Заказчика от обязательств по данному Договору.

## 6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

## 6.1. В случае проведения Подрядчиком работ, не оговоренных в Договоре, стоимость дополнительных работ (согласованных с Заказчиком) определяется на основании Дополнительных соглашений к Договору подписываемых сторонами.

## 6.2. Фасадные решения оформляются после согласования архитектурно планировочных решений. При согласовании фасадных решений возможны незначительные изменения планировочных решений, не влекущих за собой изменения габаритов строения и архитектурной концепции.

## 6.3 Проект оформляется в окончательном виде после письменного подтверждения Заказчиком отсутствия каких либо изменений в согласованных архитектурно планировочных решениях. Возможна реализация (подготовка) планов фундамента для проведения строительных работ после согласования планировочных решений до подготовки проекта в целом. Любые изменения по проекту после письменного подтверждения Заказчиком финализации проекта считаются подготовкой нового проекта и оплачиваются дополнительно

6.4.  В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, последний обязан письменно предупредить Подрядчика за семь дней до даты фактического окончания этапа по Договору, при этом Заказчику возвращается сумма, выплаченная за незакрытый этап Договора за вычетом фактически понесенных Подрядчиком затрат. В случае нарушения Заказчиком настоящего пункта Договора Подрядчик оставляет за собой право расторжения Договора с актированием фактически понесенных затрат, с последующей компенсацией их Заказчиком.

6.5.  В случае подписания сторонами Акта сдачи – приемки работ, а также промежуточных актов о выполнении работ претензии по срокам, объемам и качеству выполненных работ, впоследствии, Подрядчиком не принимаются.

6.6. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств стороны вправе договориться о перенесении сроков выполнения работ по Договору.

6.7. В случае своевременно проводимых Заказчиком оплаты этапов стоимость этапов и Договора в целом изменению не подлежит.

6.8. Предоставляемый Заказчику комплект документов (Архитектурный проект) должен отвечать требованиям, предъявляемым к соответствующей документации.

6.9. Предоставляемый Заказчику оригинальный комплект документов (Архитектурный проект) передается на бумажном носителе, заверенный синей печатью организации. Второй комплект не заверяется.

Стоимость перевода документации в электронный вид (формат pdf, jpeg, tif и тд) оплачивается отдельно и составляет Три тысячи рублей.

- 7. СРОК   ДЕЙСТВИЯ   ДОГОВОРА

- 7.1. Настоящий Договор действителен с момента подписания и до подписания сторонами акта приемки проекта, после проведения всех взаимных расчетов между сторонами.

8. ГАРАНТИИ

- 8.1. Подрядчик гарантирует:

- (  выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями Договора;

- (  качество выполнения всех работ.

## 9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- ПОДРЯДЧИК                                                                                           ЗАКАЗЧИК

| ООО ПКФ « Вертикаль-Центр» |  |
| --- | --- |
| г.Москва Варшавское шоссе д.33 стр.13 | Паспорт Выдан отделением Дата выдачи Код подразделения: |
| ИНН 7726055595 КПП 772601001 БИК 044525555 | Адрес по паспорту: |
| рс 40702810200000027077 ПАО «Промсвязьбанк» | Тел.: |
| кс кс 3010181040000000555 | Mail: |

5464 4000 3055 0979 карта сбербанка